项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：2024年中小企业项目-托里县档案馆办公楼供热管线改造及更换工程

实施单位（公章）：托里县档案馆

主管部门（公章）：托里县档案馆

项目负责人（签章）：沙亚库勒·扎开

填报时间：2024年4月15日

目  录

一、基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	5

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	9

（四）项目效益情况	10

（五）满意度	10

五、预算执行进度与绩效指标偏差	10

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	11

（一）主要经验及做法	11

（二）存在的问题及原因分析	11

七、有关建议	11

八、其他需要说明的问题	11

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1、项目背景

托里县档案馆综合楼于2015年投入使用，由于时间较长，暖气管线老化，存在不同程度漏水情况，造成档案安全隐患，为确保档案安全，确保档案馆库温度符合国家档案局《档案库房技术管理暂行规定》要求，确保档案馆工作人员工作环境，需对档案馆供热管线进行改造更换。

- 主要内容及实施情况

- 使用政府性基金19.79万元，对托里县档案馆办公楼供热管线进行改造及更换。杜绝了暖气管线漏水对档案实体造成的威胁，确保了档案馆库温度符合国家档案局《档案库房技术管理暂行规定》要求，确保档案馆工作人员工作环境。职工及来访群众满意度达到了95%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数19.79万元，全年预算数19.79万元，实际总投入19.79万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。

（2）资金使用情况：截至2024年12月31日，该项目到位19.79万元，全年执行数19.79万元，预算执行率为100%，用于托里县档案馆办公楼供热管线改造及更换工程费用。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标：

2024年中小企业项目-托里县档案馆办公楼供热管线改造及更换工程项目使用政府性基金19.79万元，依照中小企业项目计划，开展托里县档案馆办公楼供热管线改造及更换工程。确保档案安全，确保档案馆库温度符合国家档案局《档案库房技术管理暂行规定》要求，确保档案馆工作人员工作环境。确保来访群众满意度95%，工作人员满意度95%。

2、阶段性目标：

2024年中小企业项目-托里县档案馆办公楼供热管线改造及更换工程项目使用政府性基金19.79万元，依照中小企业项目计划，开展托里县档案馆办公楼供热管线改造及更换工程。确保档案安全，确保档案馆库温度符合国家档案局《档案库房技术管理暂行规定》要求，确保档案馆工作人员工作环境。确保来访群众满意度95%，工作人员满意度95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象

2024年中小企业项目-托里县档案馆办公楼供热管线改造及更换工程

3、绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行托里县档案局（馆）纸质档案数字化加工建设项项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。托里县档案局（馆）纸质档案数字化项目支出绩效评价指标体系。

3.评价方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

## （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年中小企业项目-托里县档案馆办公楼供热管线改造及更换工程

进行客观评价。最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，分值4分，得4分。

2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，分值4分，得4分。

3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，分值2分，得2分。

4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，分值3分，得3分。

5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，分值3分，得3分。

6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。

综上所述，该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

## （二）项目过程情况

1.资金到位率：

实际到位资金19.79万元，预算资金19.79万元，资金到位率100%，分值3分，得3分。

- 2.预算执行率：

- 年初预算数19.79万元，全年预算数19.79万元，全年执行数19.79万元，预算执行率为100%，分值10分，得10分。

- 3.资金使用合规性：

- 本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，分值2分，得2分。

- 4.管理制度健全性：

- 项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，资金管理办法、项目管理办法、合同书、验收报告等资料齐全，分值2分，得2分。

5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，分值3分，得3分。

综上所述，该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

## （三）项目产出情况

1.产出数量

指标1：采暖面积，指标值：=2314.11平方米，实际完成值2314.11平方米，指标完成率100%；分值10分，得分10分。

综上所述，分值10分，得10分。

2.产出质量

指标1：项目完成率，指标值：=100%，实际完成值=100%，指标完成率100%；分值10分，得分10分。

综上所述，分值10分，得10分。

3.产出时效

指标1：资金支付及时率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；分值10分，得分10分。

指标2：项目完成时间，指标值：2024年12月1日，实际完成值2024年1月30日，指标完成率100%；分值10分，得分01分。

综上所述，分值20分，得20分。

（三）项目成本情况

经济成本指标：

指标1：项目成本，指标值：<=19.79万元，实际完成值=19.79万元，指标完成率100%；分值20分，得分02分。

综上所述，分值20分，得20分。

## （四）项目效益情况

经济效益指标：

本项目未设置经济效益指标。

社会效益指标：

评价指标“提升档案社会服务能力”，指标值：有效提升，实际完成值：达成年度目标。本项目的实施，确保档案实体安全，提升档案保管条件，延长档案实体可使用年限。分值20分，得20分。

生态效益指标：

本项目未设置生态效益。

## （五）满意度

服务对象满意度指标：评价指标“来访群众满意度”，指标值：95%，实际完成值：95%。通过填写调查问卷方式进行考评评价，共计调查样本总量为40份。来访群众查阅利用满意度的平均值为100%。

评价指标“职工满意度”，指标值：95%，实际完成值：100%。通过填写调查问卷方式进行考评评价，共计调查样本总量为5份，发放调查问卷5份，职工满意度的平均值为100%。

满意度指标分值10分，得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间无偏差。因此，本项目完成年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

成立专门的项目小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度，项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批，各部门联动的管理机制，全力推进项目。

## （二）存在的问题及原因分析

存在问题：项目实施进度不符合预期。

原因分析及措施：设置项目目标时未考虑工程量及时施工时间。

# 七、有关建议

1.严格做好资金预算，按照实施方案使用资金，实际与方案有偏差时，及时做好方案调整，严格控制资金使用，监督资金执行情况，做好资金使用的跟踪回访，提高资金使用效率。

2.审查项目实施的前期工作，是否科学、规范、合理可行性，以及相关条款要求是否必要，实施人、财、物在规定的时间内是否到位，实施过程中做好巡查监督，减少项目偏离事先制定方案。

3.发生偏离方案事项时，合理调整方案，及时做好组织协调工作，及时追溯问题原因，确保项目成效显著。

# 八、其他需要说明的问题

# 无